# PRD v3.0 — Portal Horta em Casa

100% Executável via Claude Code + Railway

Dezembro 2025

Investimento Total: R$ 40 (apenas domínio)

| Desenvolvimento | Hosting | Email Marketing | Vendas |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Code (já pago) | Railway (já pago) | Brevo (grátis) | Kiwify (só % venda) |

# 1. Visão Geral do Projeto

## 1.1 O Que É

Portal de conteúdo SEO sobre hortas urbanas/apartamento, monetizado via produtos digitais de baixo ticket (R$ 9-97). 100% executado via Claude Code.

## 1.2 Por Que Funciona

- Custo operacional: R$ 40/ano (só domínio) — Railway + Claude já pagos

- Produção acelerada: Claude Code cria artigos, código, produtos

- SEO composto: cada artigo gera tráfego perpétuo

- Margem 90%+: produtos digitais sem custo de entrega

## 1.3 Custos Reais

| Item | Custo | Frequência | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínio .com.br (Registro.br) | R$ 40 | Anual | A PAGAR |
| Claude Code (Anthropic) | ~R$ 100/mês | Mensal | JÁ PAGO |
| Railway (hosting) | ~R$ 25/mês | Mensal | JÁ PAGO |
| Brevo (email marketing) | R$ 0 | — | GRÁTIS |
| Kiwify (vendas) | 8.99% | Por venda | SÓ SE VENDER |
| INVESTIMENTO ADICIONAL TOTAL | R$ 40 | Único | — |

# 2. Filosofia de Execução: Claude Code First

## 2.1 Como Funciona

Cada seção deste PRD tem instruções que você cola no Claude Code. Ele executa o código, cria os arquivos, faz deploy. Onde precisa decisão humana, Claude Code pergunta e guia.

## 2.2 Padrão de Instrução

Cada tarefa segue o formato:

- OBJETIVO: O que será feito

- COMANDO CLAUDE CODE: O que você cola no terminal

- O QUE CLAUDE FAZ: Passos que ele executa automaticamente

- INPUT HUMANO: Decisões que você precisa tomar (Claude pergunta)

- OUTPUT: O que é gerado

## 2.3 Stack Técnica (Claude Code Compatible)

| Camada | Tecnologia | Por Quê | Claude Code? |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Astro 4.x | SSG, performance, SEO | ✅ 100% |
| Styling | Tailwind CSS | Utility-first | ✅ 100% |
| CMS | MDX files | Git-based, simples | ✅ 100% |
| Hosting | Railway | Já pago, CLI fácil | ✅ 100% |
| Email | Brevo (ex-Sendinblue) | Grátis 300/dia, API | ✅ API |
| Analytics | Umami (self-hosted) | LGPD ok, Railway | ✅ 100% |
| Vendas | Kiwify | Menor taxa, checkout | ⚡ Link manual |

# 3. FASE 1: Setup Inicial (Dia 1-2)

## 3.1 Registrar Domínio

INPUT HUMANO NECESSÁRIO

- Acesse registro.br

- Busque: hortaemcasa.com.br (ou alternativa)

- Pague R$ 40 via PIX

- Anote os nameservers que Railway vai fornecer

## 3.2 Setup do Projeto Astro

COMANDO CLAUDE CODE:

Crie um projeto Astro completo para blog de hortas urbanas com: Tailwind CSS, MDX para posts, sitemap automático, SEO otimizado, deploy para Railway. Estrutura de pastas para: /guias, /plantas, /problemas. Componentes: Header, Footer, ArticleCard, CTABox, LeadMagnetPopup. Design verde/natureza, mobile-first.

O QUE CLAUDE CODE FAZ:

- Cria estrutura de pastas completa

- Configura Astro + Tailwind + MDX

- Cria componentes reutilizáveis

- Configura sitemap e SEO

- Cria Dockerfile para Railway

- Gera arquivo railway.toml

## 3.3 Deploy Railway

COMANDO CLAUDE CODE:

Configure o deploy para Railway. Crie o railway.toml, Dockerfile se necessário, e me guie no processo de conectar ao GitHub e fazer o primeiro deploy.

O QUE CLAUDE CODE FAZ:

- Cria railway.toml com configurações

- Explica como conectar repo ao Railway

- Guia na configuração de variáveis de ambiente

- Testa se build funciona

INPUT HUMANO:

- Fazer login no Railway

- Clicar 'New Project' → 'Deploy from GitHub'

- Selecionar o repositório

- Configurar domínio customizado

## 3.4 Setup Analytics (Umami)

COMANDO CLAUDE CODE:

Configure Umami analytics self-hosted no Railway. Crie um segundo serviço Railway para o Umami com PostgreSQL. Me guie na integração com o site principal.

# 4. FASE 2: Produção de Conteúdo (Semanas 1-4)

## 4.1 Criar Pillar Page

COMANDO CLAUDE CODE:

Escreva uma pillar page completa sobre 'Horta em Apartamento: Guia Definitivo'. 4000-5000 palavras, SEO otimizado, headers H2/H3, FAQ section, CTAs para lead magnet. Tom: amigo jardineiro, prático, encorajador. Inclua: introdução, benefícios, escolha do local, tipos de horta (vertical, janela, varanda), plantas recomendadas, materiais, passo-a-passo, problemas comuns, FAQ. Salve como /src/content/guias/horta-em-apartamento.mdx

O QUE CLAUDE CODE FAZ:

- Pesquisa estrutura ideal de pillar pages

- Escreve conteúdo completo otimizado

- Adiciona frontmatter MDX (title, description, date)

- Inclui schema markup

- Adiciona internal links placeholders

- Salva o arquivo no projeto

## 4.2 Criar Cluster de Temperos (5 artigos)

COMANDO CLAUDE CODE:

Crie 5 guias de temperos para horta em apartamento: manjericão, alecrim, hortelã, cebolinha, salsinha. Cada um com 1500-2000 palavras, SEO otimizado, estrutura: introdução, por que plantar, condições ideais, passo-a-passo, cuidados, colheita, problemas comuns, receitas. Link para pillar page. Salve em /src/content/plantas/

## 4.3 Criar Artigos de Problemas (3 artigos)

COMANDO CLAUDE CODE:

Crie 3 artigos de problema/solução: 'Por que minha planta está com folhas amarelas', 'Como acabar com pulgões naturalmente', 'Quanto regar cada tipo de planta'. 1200-1500 palavras cada, foco em resolver a dor rápido, CTAs para produtos. Salve em /src/content/problemas/

## 4.4 Template de Produção

Para cada novo artigo, use este comando:

Escreva um artigo SEO sobre [TEMA]. Keywords: [KEYWORDS]. Extensão: [PALAVRAS]. Tom: amigo jardineiro prático. Inclua: H2/H3 otimizados, FAQ, CTA para [LEAD MAGNET]. Link interno para: [ARTIGOS RELACIONADOS]. Salve em /src/content/[CATEGORIA]/[SLUG].mdx

# 5. FASE 3: Sistema de Monetização (Semana 2-3)

## 5.1 Criar Lead Magnet

COMANDO CLAUDE CODE:

Crie um PDF profissional: 'Checklist: 7 Erros que Matam sua Horta (e Como Evitar)'. 15 páginas, design limpo, cada erro com: descrição, sintomas, solução rápida, dica bônus. Última página: CTA para produto pago. Gere o código para criar o PDF programaticamente ou crie o conteúdo estruturado para eu fazer no Canva.

## 5.2 Criar Primeiro Produto (Kit Iniciante R$ 19)

COMANDO CLAUDE CODE:

Crie o conteúdo completo para um ebook 'Kit Iniciante: Sua Primeira Horta em 7 Dias'. 35-40 páginas. Conteúdo: Dia 1-7 com tarefas específicas, lista de materiais, 5 plantas mais fáceis, troubleshooting. Formato: estrutura para PDF. Inclua checklist imprimível como bônus.

## 5.3 Setup Kiwify

INPUT HUMANO NECESSÁRIO:

- Acesse kiwify.com.br e crie conta

- Crie produto com preço R$ 19

- Upload do PDF do produto

- Copie o link de checkout

COMANDO CLAUDE CODE:

Atualize os CTAs do site para incluir o link do Kiwify: [LINK]. Crie uma landing page em /produtos/kit-iniciante com: headline, benefícios, conteúdo incluído, garantia 7 dias, FAQ, botão de compra.

## 5.4 Setup Email Marketing (Brevo)

INPUT HUMANO:

- Crie conta em brevo.com (grátis)

- Pegue API key em Settings → API Keys

COMANDO CLAUDE CODE:

Integre Brevo ao site para captura de emails. Crie: formulário de captura inline e popup, API route para processar inscrições, welcome email automático, sequência de 7 emails (crie o conteúdo). Use a API key: [SUA_API_KEY]

O QUE CLAUDE CODE FAZ:

- Cria componente de formulário

- Cria API endpoint /api/subscribe

- Integra com Brevo API

- Escreve sequência de 7 emails

- Configura automação no Brevo

# 6. Sequência de Emails (Claude Code Gera)

## 6.1 Comando para Gerar Emails

COMANDO CLAUDE CODE:

Escreva uma sequência de 7 emails para novos inscritos do site de hortas. Objetivo: entregar valor e vender o Kit Iniciante (R$ 19). Formato para cada email: Subject line, Preview text, Corpo (300-400 palavras), CTA. Tom: amigo jardineiro. Inclua: Email 1 (D+0): Entrega do checklist, Email 2 (D+1): Erro #1 que mata hortas, Email 3 (D+3): Oferta 50% Kit Iniciante, Email 4 (D+5): Dica de temperos fáceis, Email 5 (D+7): Urgência oferta expira, Email 6 (D+10): Case de sucesso, Email 7 (D+14): Apresenta outros guias.

## 6.2 Estrutura dos Emails

| # | Dia | Assunto | Objetivo | CTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D+0 | Seu checklist está aqui 🌱 | Entregar lead magnet | Baixar PDF |
| 2 | D+1 | O erro #1 que mata 90% das hortas | Valor + credibilidade | Ler artigo |
| 3 | D+3 | [50% OFF] Kit Iniciante só hoje | Primeira oferta | Comprar R$ 9 |
| 4 | D+5 | 3 temperos que crescem até no escuro | Valor + segmentação | Ler artigo |
| 5 | D+7 | Última chance: 50% expira em 3h | Urgência | Comprar R$ 9 |
| 6 | D+10 | De 'mato plantas' a colheita em 30 dias | Prova social | Ver história |
| 7 | D+14 | Qual guia combina com você? | Apresentar produtos | Ver catálogo |

# 7. Calendário de Execução Claude Code

## 7.1 Semana 1: Infraestrutura

| Dia | Tarefa | Executor | Comando Claude Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar domínio | Humano | — |
| 1 | Criar projeto Astro completo | Claude Code | Ver seção 3.2 |
| 2 | Deploy Railway + domínio | Claude + Humano | Ver seção 3.3 |
| 2 | Setup Umami analytics | Claude Code | Ver seção 3.4 |
| 3 | Criar pillar page | Claude Code | Ver seção 4.1 |
| 4-5 | Criar 5 artigos temperos | Claude Code | Ver seção 4.2 |
| 6-7 | Criar 3 artigos problemas | Claude Code | Ver seção 4.3 |

## 7.2 Semana 2: Monetização

| Dia | Tarefa | Executor | Comando Claude Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Criar lead magnet PDF | Claude Code | Ver seção 5.1 |
| 9 | Criar produto Kit Iniciante | Claude Code | Ver seção 5.2 |
| 10 | Setup Kiwify + upload | Humano | Ver seção 5.3 |
| 11 | Criar landing page produto | Claude Code | Ver seção 5.3 |
| 12 | Setup Brevo + API | Claude + Humano | Ver seção 5.4 |
| 13-14 | Criar sequência 7 emails | Claude Code | Ver seção 6.1 |

## 7.3 Semanas 3-4: Escala

- Dia 15-21: Criar mais 10 artigos (Claude Code)

- Dia 22-25: Criar segundo produto (Guia Horta Sem Sol R$ 27)

- Dia 26-28: Otimizar com base em analytics

- Submeter sitemap ao Google Search Console

# 8. Biblioteca de Comandos Claude Code

## 8.1 Produção de Conteúdo

Novo artigo de planta:

Escreva um guia completo sobre como plantar [PLANTA] em apartamento. 1500-2000 palavras, SEO, inclua passo-a-passo, cuidados, problemas comuns. Salve em /src/content/plantas/[slug].mdx

Novo artigo de problema:

Escreva um artigo resolvendo o problema: [PROBLEMA]. 1200 palavras, foco em solução rápida, inclua causas e prevenção. Salve em /src/content/problemas/[slug].mdx

Atualizar artigo existente:

Leia o artigo em [CAMINHO] e melhore: adicione mais exemplos práticos, atualize informações, melhore SEO, adicione FAQ section.

## 8.2 Produtos Digitais

Criar novo ebook:

Crie o conteúdo completo para ebook sobre [TEMA]. [X] páginas, estrutura profissional, inclua checklist bônus. Formato: markdown estruturado para conversão em PDF.

Criar checklist/ferramenta:

Crie um checklist/planilha sobre [TEMA]. Formato: estrutura para PDF imprimível ou planilha Google Sheets.

## 8.3 SEO e Otimização

Análise de SEO:

Analise o SEO do artigo em [CAMINHO]. Verifique: title tag, meta description, headers H2/H3, keyword density, internal links, imagens alt text. Sugira melhorias.

Gerar schema markup:

Gere o schema markup JSON-LD para o artigo em [CAMINHO]. Tipo: [Article/HowTo/FAQ]. Inclua no frontmatter.

Criar sitemap:

Verifique se o sitemap está funcionando corretamente e inclui todas as páginas. Otimize para SEO.

## 8.4 Manutenção

Deploy de atualização:

Faça commit das alterações e deploy para Railway. Verifique se o build passou.

Verificar performance:

Analise a performance do site. Verifique Core Web Vitals, tamanho de imagens, JS bloqueante. Sugira otimizações.

# 9. Métricas e Acompanhamento

## 9.1 North Star Metric

NSM: Emails Capturados por Mês

Leading indicator de receita. Meta: 50 (mês 3) → 250 (mês 6) → 1.000 (mês 12)

## 9.2 Onde Ver as Métricas

| Métrica | Ferramenta | Como Acessar |
| --- | --- | --- |
| Tráfego | Umami | analytics.seudominio.com |
| Rankings SEO | Google Search Console | search.google.com/search-console |
| Emails na lista | Brevo | app.brevo.com → Contacts |
| Vendas | Kiwify | app.kiwify.com.br → Dashboard |
| Open/Click rate | Brevo | app.brevo.com → Campaigns |

## 9.3 Metas por Período

| Métrica | Mês 3 | Mês 6 | Mês 12 | Ano 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessões/mês | 300 | 1.500 | 5.000 | 15.000 |
| Emails | 50 | 250 | 1.000 | 5.000 |
| Artigos | 15 | 45 | 100 | 200 |
| Receita/mês | R$ 100 | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 8.000 |

# 10. Projeção Financeira Realista

## 10.1 Custos Totais Ano 1

| Item | Valor | Status |
| --- | --- | --- |
| Domínio .com.br | R$ 40 | Custo real |
| Claude Code (12 meses) | ~R$ 1.200 | Já pago (multi-uso) |
| Railway (12 meses) | ~R$ 300 | Já pago (multi-uso) |
| CUSTO ADICIONAL REAL | R$ 40 | Apenas domínio |

## 10.2 Projeção de Receita (Conservadora)

| Mês | Tráfego | Leads | Vendas | Receita | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 100 | 3 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 3 | 300 | 10 | 1 | R$ 27 | R$ 27 |
| 4 | 600 | 20 | 2 | R$ 54 | R$ 81 |
| 5 | 900 | 30 | 3 | R$ 81 | R$ 162 |
| 6 | 1.500 | 50 | 5 | R$ 135 | R$ 297 |
| 9 | 3.000 | 100 | 10 | R$ 350 | R$ 1.000 |
| 12 | 5.000 | 170 | 17 | R$ 600 | R$ 3.500 |

Premissas: 3% opt-in rate, 2% conversão lista para venda, ticket médio R$ 27

## 10.3 ROI do Projeto

- Investimento adicional real: R$ 40

- Receita Ano 1 (conservadora): R$ 3.500

- ROI: 8.650%

- Payback: Mês 3 (primeira venda cobre o domínio)

# 11. Próximos Passos: Comece Agora

## 11.1 Hoje (30 minutos)

- Verificar disponibilidade: registro.br → buscar hortaemcasa.com.br

- Se disponível: registrar (R$ 40 PIX)

- Abrir Claude Code

- Colar comando da seção 3.2 (criar projeto)

## 11.2 Esta Semana

- Deploy no Railway (Claude Code guia)

- Configurar domínio customizado

- Publicar pillar page + 5 artigos

- Setup Google Search Console

- Submeter sitemap

## 11.3 Semana 2

- Criar lead magnet + produto

- Setup Kiwify

- Setup Brevo + sequência emails

- Publicar mais 5 artigos

## 11.4 Cadência Contínua

- 2-3 artigos por semana (30 min cada com Claude Code)

- 1 produto novo por mês

- Revisar métricas semanalmente

- Otimizar com base em dados GSC

— FIM DO PRD v3.0 —

100% Executável via Claude Code

Investimento: R$ 40 | Executor: Claude Code | Você: Decisões estratégicas